IFMT
Plano Mestre de Testes, QA e Validação - V2

Funcional, integração, segurança, dados, IA, usabilidade e aceite

| Projeto | Ecossistema Digital Integrado com Inteligência Artificial para Modernizar a Vigilância em Zoonoses: Gestão Territorial e Análise de Dados |
| --- | --- |
| Coordenador | Carlos Gracioli Neto |
| Instituição | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso - IFMT - Campus Várzea Grande |
| Período | 01/09/2025 a 31/08/2026 |

# 1. Pirâmide de testes

unitários para domínio/validações; integração para API+banco/storage; contract tests para providers; e2e para fluxos críticos; testes exploratórios; segurança; performance; usabilidade; validação de IA/OCR.

# 2. Casos de teste críticos

| ID | Área | Caso | Estratégia | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CT-001 | Auth | Login válido/inválido | Automatizar quando viável | P0 |
| CT-002 | Auth | Rbac | Automatizar quando viável | P0 |
| CT-003 | Auth | Sessão expirada | Automatizar quando viável | P0 |
| CT-004 | Ocorrência | Criar, validar obrigatórios, editar, histórico, filtro, paginação | Automatizar quando viável | P0 |
| CT-005 | Mapa | Novo registro aparece | Automatizar quando viável | P1 |
| CT-006 | Mapa | Filtro territorial | Automatizar quando viável | P1 |
| CT-007 | Mapa | Cluster | Automatizar quando viável | P1 |
| CT-008 | Mapa | Export geojson | Automatizar quando viável | P1 |
| CT-009 | OCR | Arquivo suportado | Automatizar quando viável | P0 |
| CT-010 | OCR | Arquivo inválido | Automatizar quando viável | P0 |
| CT-011 | OCR | Job | Automatizar quando viável | P0 |
| CT-012 | OCR | Revisão | Automatizar quando viável | P0 |
| CT-013 | OCR | Confiança | Automatizar quando viável | P0 |
| CT-014 | OCR | Persistência | Automatizar quando viável | P0 |
| CT-015 | Chatbot | Faq seed | Automatizar quando viável | P0 |
| CT-016 | Chatbot | Variação linguística | Automatizar quando viável | P0 |
| CT-017 | Chatbot | Fonte | Automatizar quando viável | P0 |
| CT-018 | Chatbot | Fallback | Automatizar quando viável | P0 |
| CT-019 | Chatbot | Prompt injection | Automatizar quando viável | P0 |
| CT-020 | Chatbot | Contato inexistente | Automatizar quando viável | P0 |
| CT-021 | Repo | Upload | Automatizar quando viável | P0 |
| CT-022 | Repo | Hash | Automatizar quando viável | P0 |
| CT-023 | Repo | Busca | Automatizar quando viável | P0 |
| CT-024 | Repo | Permissão | Automatizar quando viável | P0 |
| CT-025 | Repo | Download | Automatizar quando viável | P0 |
| CT-026 | Repo | Vínculo | Automatizar quando viável | P0 |
| CT-027 | Dashboard | Kpis batem com sql | Automatizar quando viável | P1 |
| CT-028 | Dashboard | Comparação temporal | Automatizar quando viável | P1 |
| CT-029 | Dashboard | Drill-down | Automatizar quando viável | P1 |
| CT-030 | Import | Preview | Automatizar quando viável | P1 |
| CT-031 | Import | Erro por linha | Automatizar quando viável | P1 |
| CT-032 | Import | Rollback | Automatizar quando viável | P1 |
| CT-033 | Import | Commit válido | Automatizar quando viável | P1 |
| CT-034 | Audit | Evento de create/update/download/login | Automatizar quando viável | P0 |
| CT-035 | Audit | Não editável por usuário comum | Automatizar quando viável | P0 |
| CT-036 | Backup | Dump/restore em ambiente de teste | Automatizar quando viável | P1 |
| CT-037 | Mobile | 390px | Automatizar quando viável | P1 |
| CT-038 | Mobile | Navegação | Automatizar quando viável | P1 |
| CT-039 | Mobile | Formulário | Automatizar quando viável | P1 |
| CT-040 | Mobile | Mapa | Automatizar quando viável | P1 |
| CT-041 | A11y | Teclado | Automatizar quando viável | P1 |
| CT-042 | A11y | Foco | Automatizar quando viável | P1 |
| CT-043 | A11y | Labels | Automatizar quando viável | P1 |
| CT-044 | A11y | Contraste | Automatizar quando viável | P1 |
| CT-045 | Security | Idor | Automatizar quando viável | P0 |
| CT-046 | Security | Xss | Automatizar quando viável | P0 |
| CT-047 | Security | Sqli | Automatizar quando viável | P0 |
| CT-048 | Security | Upload perigoso | Automatizar quando viável | P0 |
| CT-049 | Security | Headers | Automatizar quando viável | P0 |
| CT-050 | Security | Rate limit chatbot | Automatizar quando viável | P0 |
| CT-051 | Performance | 1000+ ocorrências seed | Automatizar quando viável | P1 |
| CT-052 | Performance | Filtros e mapa aceitáveis | Automatizar quando viável | P1 |

# 3. Validação OCR

Construir fixture de formulários sintéticos com gabarito. Medir acurácia por campo, CER/WER, taxa de campos abaixo do threshold e tempo de revisão. Reportar por classe documental; não misturar manuscrito e impresso sem estratificação.

# 4. Validação chatbot

Criar golden set com intenções, parafrases, perguntas ambíguas, fora de escopo e ataques. Medir intent accuracy/cobertura, groundedness, source correctness, fallback, latência e taxa de respostas inseguras. Toda base deve estar versionada.

# 5. Validação espacial

Validar coordenadas, SRID, limites, geocodificação, pontos fora da área e agregação pública. Se houver modelo de risco, usar validação espaço-temporal, não apenas split aleatório.

# 6. Usabilidade

SUS; taxa de conclusão; tempo; erros; think-aloud opcional; comparação de perfis; registrar versão e tarefa; não inferir eficácia epidemiológica a partir de SUS.

# 7. Definition of Done

critério de aceite atendido; teste automático quando aplicável; sem bug P0/P1 aberto; logs adequados; documentação atualizada; migração/seed atualizados; revisão de segurança para fluxo sensível; screenshot/evidência quando exigida.