IFMT
Plano de Implantação, DevSecOps e Continuidade - V2

Da demonstração ao piloto e produção controlada

| Projeto | Ecossistema Digital Integrado com Inteligência Artificial para Modernizar a Vigilância em Zoonoses: Gestão Territorial e Análise de Dados |
| --- | --- |
| Coordenador | Carlos Gracioli Neto |
| Instituição | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso - IFMT - Campus Várzea Grande |
| Período | 01/09/2025 a 31/08/2026 |

# 1. Ambientes

| Ambiente | Dados | Objetivo | Controles |
| --- | --- | --- | --- |
| Local | sintéticos | desenvolvimento | Docker, seed |
| Demo | sintéticos | apresentação | banner demo, sem dados pessoais |
| Homologação | sintéticos/anonimizados autorizados | aceite | RBAC, logs, backups |
| Piloto | dados autorizados e escopo restrito | validação real | RIPD/privacidade, suporte, monitoramento |
| Produção | dados institucionais | operação | SLO, backup, incident response, governança |

# 2. Pipeline

lint/typecheck → unit tests → integration tests → build → security scan → migrations dry-run → deploy → healthcheck → smoke tests; versionar release e changelog.

# 3. SLO e continuidade

| Item | Referência inicial |
| --- | --- |
| RPO | 24h no piloto, revisar conforme criticidade |
| RTO | 4h no piloto |
| Backup | diário + retenção definida |
| Restore test | mensal no piloto |
| Healthcheck | API, DB, storage, worker |
| Logs | centralizados e protegidos |
| Incidente | classificação, contenção, comunicação, evidência, pós-mortem |

# 4. Capacitação

A capacitação deve ser baseada em tarefas e papéis: gestor, administrativo e campo. Inclui segurança, privacidade, limitações da IA, interpretação de mapa e processo de correção de dados.

# 5. Plano de 90 dias pós-entrega

| Janela | Ação |
| --- | --- |
| 0-15 dias | homologação funcional, dados, segurança, base FAQ e taxonomias |
| 16-30 dias | piloto restrito e treinamento |
| 31-60 dias | medir uso, qualidade, OCR, chatbot e usabilidade; corrigir P1 |
| 61-90 dias | revisão arquitetural, relatório de piloto e decisão de produção/expansão |